BÀI TẬP SESSION 4: PRODUCT BACKLOG & USER STORY

RÀ SOÁT USER STORY VÀ SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG
ỨNG DỤNG ĐẶT MÓN FOODNOW

Vận dụng tiêu chuẩn INVEST, Cấu trúc Epic - Feature - Story & Đặc tính DEEP trong Quản trị Backlog

BƯỚC 1. TÌM LỖI USER STORY THEO TIÊU CHUẨN INVEST

Đối chiếu 4 User Story trên Product Backlog của FoodNow với 6 tiêu chí của mô hình INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable):

| Mã | Nội dung User Story ban đầu | Kết quả rà soát | Lý do chi tiết theo tiêu chuẩn INVEST |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. | ĐẠT | Đạt toàn diện INVEST: Vai trò người dùng rõ ràng, một hành vi đơn lẻ, có giá trị cụ thể, độc lập và kiểm thử được (Testable) bằng cách chọn một loại món và quan sát kết quả hiển thị tương ứng. |
| US2 | Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món. | CHƯA ĐẠT (Sai chữ T & E) | Vi phạm chữ T (Testable) và E (Estimable): Các từ khóa 'đẹp' và 'dễ dùng' mang tính định tính, cảm tính và mơ hồ, không có tiêu chí đo lường cụ thể nên Tester không thể viết test case nghiệm thu (T) và Developers không thể ước lượng được độ phức tạp (E). |
| US3 | Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì. | CHƯA ĐẠT (Sai chữ V & N) | Vi phạm chữ V (Valuable) và N (Negotiable): Story viết dưới góc nhìn kỹ thuật nội bộ mà không thể hiện giá trị trực tiếp cho người dùng/kinh doanh (khách hàng không quan tâm code viết bằng gì, họ quan tâm tốc độ, độ mượt); đồng thời vi phạm chữ N vì chốt cứng giải pháp kỹ thuật ('dùng React') thay vì nêu bài toán để cả nhóm cùng thảo luận thương lượng giải pháp. |
| US4 | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh. | CHƯA ĐẠT (Sai chữ S & E) | Vi phạm chữ S (Small) và E (Estimable): Đây thực chất là một Epic đồ sộ, nhồi nhét quá nhiều phạm vi nghiệp vụ phức tạp (xem biểu đồ, lọc đa chiều, xuất file Excel, tự động gửi email định kỳ), vượt quá kích thước của 1 Sprint khiến nhóm không thể ước lượng chính xác (E) và không biết khi nào mới 'xong'. |

BƯỚC 2. SỬA LỖI VÀ TÁCH USER STORY

a) Viết lại US2 với tiêu chí 'dễ dùng' đo lường được (Testable)

Chuyển hóa khái niệm 'đẹp và dễ dùng' thành các chỉ số định lượng cụ thể về số bước thao tác và thời gian hoàn tất đơn hàng:

USER STORY 2 (ĐÃ SỬA LỖI HOÀN CHỈNH): Nội dung Story viết lại: "Là một khách hàng, tôi muốn quy trình đặt món được tối giản trong tối đa 3 bước (Chọn giỏ hàng -> Xác nhận địa chỉ & thanh toán -> Đặt món), để tôi có thể hoàn tất đặt hàng trong vòng dưới 60 giây." Bộ Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria - AC) kiểm chứng được: • AC1 (Số bước thao tác): Khách hàng hoàn tất đặt đơn từ màn hình giỏ hàng mà không phải chuyển qua quá 3 màn hình tương tác. • AC2 (Tốc độ tải trang): Thời gian tải mỗi bước thao tác không vượt quá 2 giây trên kết nối mạng thông thường (4G/Wifi). • AC3 (Minh bạch thông tin): Màn hình xác nhận cuối cùng hiển thị đầy đủ tổng thanh toán (tiền món + phí giao hàng 30 phút - khuyến mãi) mà không cần thao tác cuộn trang.

b) Tách US4 và đặt vào Cây phân cấp 3 cấp: Epic -> Feature -> User Story

Phân rã mục US4 đồ sộ thành một cấu trúc phân cấp chuẩn trong Agile:

CẤP 1: EPIC (Mục tiêu lớn cấp sản phẩm) └── [E-01] Hệ thống Báo cáo & Phân tích Doanh thu FoodNow Mô tả: Cung cấp bức tranh toàn diện về sức khỏe tài chính và kinh doanh của nền tảng FoodNow. CẤP 2: FEATURE (Tính năng cụ thể phục vụ mục tiêu) └── [F-01] Báo cáo Doanh thu Đa chiều trên Dashboard Admin Mô tả: Phân hệ trên giao diện quản trị cho phép theo dõi, lọc số liệu và xuất dữ liệu doanh thu. CẤP 3: USER STORIES (Hạng mục công việc có thể hoàn thành trong 1 Sprint) ├── [US4.1 - Xem & Lọc số liệu trực tiếp]: │ "Là một admin, tôi muốn xem biểu đồ và bảng doanh thu theo ngày, tuần, tháng, lọc theo khu vực và nhà hàng trên màn hình quản trị, để nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh." └── [US4.2 - Xuất Excel & Tự động gửi Email]: "Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu doanh thu ra file Excel và cài đặt lịch tự động gửi email định kỳ cho ban giám đốc, để lưu trữ và báo cáo định kỳ mà không phải làm thủ công."

BƯỚC 3. SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG & NGUYÊN TẮC DEEP

a) Xếp thứ tự ưu tiên cho 4 User Story

Thứ tự ưu tiên được xác định dựa trên Giá trị kinh doanh cốt lõi (Core Business Value), Sứ mệnh của FoodNow (giao món 30 phút), và Sự phụ thuộc chức năng:

| Thứ tự | Mã Story | Tên tóm tắt Story | Đối tượng hưởng lợi | Lý do sắp xếp ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ưu tiên 1 (Cao nhất) | US2 (Sửa) | Quy trình đặt món tối giản (<= 3 bước, < 60s) | Khách hàng & Doanh thu | Trực tiếp giải quyết bài toán cốt lõi của FoodNow (đặt nhanh - giao 30 phút). Nếu đặt món khó khăn, khách hàng sẽ lập tức rời bỏ ứng dụng (drop-off), triệt tiêu toàn bộ nguồn doanh thu. |
| Ưu tiên 2 | US1 | Lọc nhà hàng theo loại món | Khách hàng | Bổ trợ mạnh mẽ cho hành trình đặt hàng: giúp người dùng tìm thấy món ăn đúng khẩu vị nhanh nhất, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thành công trước khi tiến tới bước đặt món. |
| Ưu tiên 3 | US4.1 | Xem & Lọc báo cáo doanh thu trên Admin | Admin / Quản lý | Tính năng quản trị vận hành nội bộ: cần thiết để theo dõi dòng tiền sau khi hệ thống đã có luồng đặt hàng và phát sinh doanh thu từ người dùng (tính phụ thuộc nghiệp vụ). |
| Ưu tiên 4 (Thấp nhất) | US4.2 | Xuất file Excel & Tự động gửi Email | Ban giám đốc / Admin | Tính năng tự động hóa và tiện ích bổ sung: trong giai đoạn đầu (MVP), admin hoàn toàn có thể xem trực tiếp số liệu trên hệ thống (US4.1), việc xuất Excel hay gửi mail có thể làm thủ công sau. |

b) Yêu cầu chi tiết theo DEEP và Các việc cần làm tại buổi Backlog Refinement

1. Mức độ chi tiết theo DEEP (Detailed Appropriately): Mức độ chi tiết của Story đứng đầu Backlog (US2):

Theo đặc tính DEEP, User Story đứng ở vị trí trên cùng của Product Backlog (như US2) phải đạt mức độ chi tiết cao nhất (Highest Granularity).

Kích thước nhỏ gọn: Story phải được chia nhỏ gọn (Small), phân rã rõ ràng để đội ngũ có thể làm xong trọn vẹn trong một Sprint (thậm chí chỉ trong vài ngày).

Tiêu chí rõ ràng: Phải có đầy đủ bộ Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria - AC) rõ ràng, cụ thể và có thể kiểm thử được 100%.

Sẵn sàng thực thi: Đạt chuẩn Definition of Ready (DoR): Nhóm phát triển đã hiểu thông suốt nghiệp vụ, thiết kế giao diện (UI mockup) đã sẵn sàng, các API kỹ thuật liên quan đã được xác định, không còn bị phụ thuộc hoặc chặn nghẽn (blocker).

2. Nhiệm vụ trong buổi Refinement: Các công việc cần thực hiện tại buổi Backlog Refinement trước khi đưa vào Sprint Planning:

Bước 1 - Trao đổi làm rõ: Thực thi chữ Conversation (Thảo luận 3C): PO và Developers trao đổi sâu để làm rõ các chi tiết nghiệp vụ, luồng thao tác người dùng, các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases: mất kết nối giữa chừng, hết món khi đang xác nhận...).

Bước 2 - Thống nhất tiêu chí nghiệm thu: Chốt bộ Acceptance Criteria (Confirmation): Cùng thống nhất các kịch bản kiểm thử (thường theo định dạng Given - When - Then) để Tester Dung và các Dev nắm rõ định nghĩa hoàn thành cụ thể.

Bước 3 - Rà soát kiến trúc kỹ thuật: Đánh giá rủi ro kỹ thuật: Developers thảo luận nhanh về giải pháp kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và tích hợp giao diện đảm bảo tính khả thi.

Bước 4 - Ước lượng Story Points: Ước lượng kích thước (Estimation): Nhóm Developers sử dụng kỹ thuật Planning Poker hoặc tính điểm Story Points để đo lường độ phức tạp và nỗ lực công việc.

Bước 5 - Đạt chuẩn DoR: Xác nhận Definition of Ready (DoR): Kiểm tra đối chiếu lần cuối; khi story đạt DoR, PO chính thức đánh dấu sẵn sàng để đưa vào buổi Sprint Planning kế tiếp.